ZÁPIS Z jeDnání a pochůzky se zájemci  ve veřejné zakázce “Tlaková kanalizace – napojení na Středokluky pro obec Běloky“, které  se konaly dne 21.června  2003  v zasedací místnosti v obce Běloky a intravilánu obce

Přítomni:dle prezenční listiny

V rámci jednání a pochůzky bylo konstatováno:

1) Pan Poláček stručně seznámení přítomné s projektovou dokumentací.

2) V rámci dotazů jednotlivých účastníků jednání bylo sděleno:

- Součástí nabídky v rámci veřejné zakázky nejsou přípojky k jednotlivým objektům, ale pouze hlavní řády - viz zaslaná zadávací dokumentace. Tyto přípojky si budou zajišťovat jejich majitelé samostatně a to včetně dokumentace pro stavební povolení. Obec Běloky sděluje, že v součastné době již zajišťuje projektovou dokumentaci pro cca 50 majitelů objektů. Předpokládá se, že nejvýhodnějším řešením by byla jejich realizace přípojek  při provádění hlavního řádu, který je součástí veřejné zakázky,

- V nabídce je nutné uvažovat se samostatnou položkou za odvoz zeminy na skládku,

- Do nabídky je nutné zahrnout ceny za uzavírky, dopravní značení, vstupy do komunikací, které již dle smluv o budoucích smlouvách uzavřela obec Běloky. Za jeden překop komunikace je požadována částka 2500Kč. Ostatní položky a věcná břemena bude hradit obec Běloky. Dodavatel si na své náklady bude hradit náklady na dopravní značení a vyznačení podzemních inženýrských sítí. Tyto náklady je nutné samostatně ocenit a zahrnout do nabídky.

- Obec Běloky (pan Poláček) do 30.června 2003 zašle všem účastníkům veřejné zakázky  výkres číslo 4, POZEMKOVÁ SITUACE z dokumentace pro územní řízení v barevném provedení. Důvodem poskytnutí tohoto výkresu je vyznačení podzemních inženýrských sítí,

- Veškeré dotčené komunikace jsou nejvýše III.třídy a pod komunikacemi nejsou betony. Tyto budou pouze na přechodech přes jiné podzemní sítě a to v malém rozsahu,

- Obec Běloky (pan Řečínský) do 30.června zašle všem účastníkům veřejné zakázky, kteří sdělili svou elektronickou adresu NÁVRH SMLOUVY O DÍLO v elektronické podobě E-mailem na jejich předané adresy,

3) Byla provedena prohlídka dotčených prostor celé obce Běloky s tím, že účastníci  byli upozorněni a prohlédli si detaily týkající se zeleně, zejména vzrostlých chráněných stromů (lip), geologického podloží, problematiku podchodu pod místním Dolanským potokem a podzemních inženýrských sítí.

4) Účastnici jednání na závěr konstatovali, že jim nic nebrání v dokončení jejich nabídek na veřejnou zakázku do 2.srpna 2003, tak jak je uvedeno ve výzvě na veřejné zakázce.

Zapsal:

Jaroslav Řečínský v.r.