ZÁPIS Z jednání obecního zastupitelstva obce běloky, které se konalo dne 1.prosince 2004 na obecním úřadě

# Přítomni:      František Horák – starosta

# Jaroslav Poláček – zástupce starosty

Jaroslav Řečínský  - člen zastupitelstva

# Ladislav Kozel – člen zastupitelstva

## Antonín Riedl – člen zastupitelstva

Vít Malý – člen zastupitelstva

Nepřítomni:  Jana Salajová – bez omluvy

V rámci jednání obecního zastupitelstva bylo dohodnuto a projednáno následující:

KONTROLA BODů ze zasedání obecního zastupitelstva ze dne 10.listopadu 2004:

- Starosta obce p. Horák informoval o uzavření smlouvy s firmou Kožený s.r.o. na provedení přípojek I.etapy. S tím, že dodnes od firmy neobdržel harmonogram prací,

- Kolaudační rozhodnutí na již ukončené hlavní řády tlakové kanalizace nebylo ze strany starosty zajištěno,

- P. Poláček provedl kontrolu dokumentace na přípojky II.etapy, s tím, že shledal hrubé nedostatky bránící  k předání dokumentace na stavební odbor městského úřadu v Kladně k žádosti o stavební povolení. Zároveň dohodl s projektantkou jednání na obecním úřadě v Bělokách dne 4.prosince 2004. Přímo při jednání mají být provedeny úpravy v projektové dokumentaci a ta bude následně předána na stavební odbor městského úřadu v Kladně k žádosti o stavební povolení,

- Dodnes ze strany sdružení občanů nebyla žádná odezva ani protinávrh na pronájem obecního rybníka.

Zasedání obecního zastupitelstva dne 1.prosince 2004:

  - Starosta obce a pan Poláček informovali o kontrole dílčího přezkoumávání hospodaření obce Běloky v roce 2004, která se uskutečnila dne 23.listopadu 2004 na obecním úřadě. V hospodaření obce kontrola zjistila pouze jeden dílčí nedostatek,

  - P. Řečínský předá do 5.prosince 2004 agendu hospodaření s tříděným i komunálním odpadem p. Kozlovi,

  - P. Poláček projedná s p.Baudischem od firmy Kožený s.r.o. harmonogram a platební kalendář na  provedení přípojek I.etapy,

  - Obec uhradí daňový doklad na stromky a kolíky podél nové euro cesty. Pan Kozel ve spolupráci s. Bozděchem zajistí instalaci kůlů ke stromkům,

  - P.Poláček na svých pozemcích zajistí do konce roku 2004 propojení cyklostezky vedoucí od koupaliště z obce Středokluky na místní komunikace v obci Běloky, tak, aby byly pochozí,

- P.Horák zajistí do konce roku 2004 dokončení pouličního osvětlení komunikace uvedené v bodě 5)  tohoto zápisu a to na katastrálním území obce Běloky. Limitem jsou náklady, které by neměly přesáhnout částku 5 000Kč a příznivé počasí pro pokládku kabelu,

- Další jednání obecního zastupitelstva se uskuteční v úterý dne 21.prosince 2004 od 19.hodin na obecním úřadu Běloky.

Kontroloval:                          		                           Zapsal:

František Horák - starosta                                        Řečínský