ZÁPIS Z jednání obecního zastupitelstva obce běloky, které se konalo dne 5.října 2004 na obecním úřadě

# Přítomni:      František Horák – starosta

# Jaroslav Poláček – zástupce starosty

Jaroslav Řečínský  - člen zastupitelstva

# Ladislav Kozel – člen zastupitelstva

## Antonín Riedl – člen zastupitelstva

Nepřítomni:  Vít Malý – bez omluvy

Jana Salajová – bez omluvy

viz prezenční listina

Host: Josef Krása

V rámci jednání obecního zastupitelstva bylo dohodnuto a projednáno následující:

- Na základě podnětu pana Krásy připraví p.Řečínský smlouvu o pronájmu obecního rybníka s místním sdružením občanů. Tyto občany bude zastupovat p.Krása a p.Basl. Smlouva bude mít platnost do konce volebního období místního zastupitelstva. Smlouva bude zohledňovat požadavky starosty a členů zastupitelstva na využívání rybníka v zimním období a pomoc členů při údržbě místní zeleně,

- Kontrola rozpočtu obce Běloky se uskuteční 22.listopadu 2004 od 8.hodin v na obecním úřadu. Za obec Běloky se kontroly zúčastní Poláček a účetní,

- Starosta obce předal panu Riedlovi seznam školení pro volby do krajského zastupitelstva,

- 11.října 2004 proběhne jednání ohledně pozemkových reforem v obci Hostouň. Za obec se jednání zúčastní p.Malý,

- Byla projednána nabídka VKM na možnost odkoupení hlavního vodovodního řadu. Tato nabídka byla posouzena jako pro obec zcela nevhodná a finančně nepřijatelná vzhledem k výši vynaložených investičních nákladů,

- Firma Kožený s.r.o. stanovila harmonogram I.etapy přípojek na vodu a tlakovou kanalizaci. V této etapě by měly být realizovány přípojky k: P.Šumavské, p.Řečínskému, p.Bozděchovi, p.Kohoutovi, p.Tlustému, p.Pupczikovi, p.Radovi, p.Černému, p.Vondrákovi, p. Sedlmayerovi,

- Firma Kožený s.r.o. oznámila obecnímu úřadu, že zaasfaltování  silnice III.třídy  a místních komunikaci v obci Běloky provede na základě projednání se státní správou silnic až po zimním období v roce 2005. Po celé zimním období bude zajišťovat stav vozovky, tak, aby umožňoval jejich bezproblémovou zimní údržbu,

- Starosta obce zajistí, aby firma Kožený s.r.o.  zaslala návrh smlouvy na provedení vodovodních a kanalizačních přípojek,

- Kolaudační rozhodnutí na již ukončené hlavní řády tlakové kanalizace zajistí starosta,

- Pan Poláček ve spolupráci s ostatními členy obecního zastupitelstva připraví žádost o poskytnutí  dotace z fondu životního prostředí na rok 2004 na kanalizační stoky,

- Starosta ve spolupráci s p.Poláčkem prověří a zkontrolují dokumentaci pro vodovodní a kanalizační přípojky na II.etapu, které budou předány na stavební úřad města Kladna ke stavebnímu povolení,

- Harmonogram přípravy voleb do krajského  zastupitelstva připraví p.Riedl,

- Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí, že pan Kozel provedl opravu závory na polní cestě,

- Pan starosta informoval, že se uskutečnil kontrolní den na polní cestě realizované finančními prostředky EU. Bylo dohodnuto, že obec Běloky bude od správce požadovat pouze lípy. Jejich zasazení s nezbytným ošetřením zajistí ve spolupráci s místními myslivci p.Kozel. Ostatní úpravy zajistí dočasný správce polní cesty,

- Kolaudační rozhodnutí na plynofikaci rodinného domku pro p.Vondráčka připraví starostovi k podpisu p.Řečínský,

- Členy zastupitelstva bylo odsouhlaseno proplacení daňového dokladu za projektovou dokumentaci Ing.Tomanové ve výši 42 500Kč,

- Další jednání obecního zastupitelstva se uskuteční v úterý dne 26.října 2004 od 19.hodin na obecním úřadu Běloky,

Kontroloval:                          		                        Zapsal:

František Horák - starosta                                        Řečínský