ZÁPIS Z jednání obecního zastupitelstva obce běloky, které se konalo dne 21.prosince 2004 na obecním úřadě

# Přítomni:      František Horák – starosta

# Jaroslav Poláček – zástupce starosty

Jaroslav Řečínský  - člen zastupitelstva

# Ladislav Kozel – člen zastupitelstva

## Antonín Riedl – člen zastupitelstva

Vít Malý – člen zastupitelstva

Nepřítomni:  Jana Salajová – bez omluvy

V rámci jednání obecního zastupitelstva bylo dohodnuto a projednáno následující:

KONTROLA BODů ze zasedání obecního zastupitelstva ze dne 1.prosince 2004:

- Starosta obce p. Horák,  informoval, že s firmou Kožený s.r.o. je uzavřena SMLOUVA O DÍLO na provedení přípojek I.etapy, s tím, že dodnes od firmy neobdržel harmonogram prací. Práce na přípojkách byly přerušeny z důvodu klimatických podmínek. Peníze za provedení přípojky k p.Vondrákovi mu byly vráceny s tím, že platbu opět provede před zahájením prací na přípojce k jeho domu. Smlouva o dílo nebude měněna. Firmě Kožený s.r.o. vzhledem k nedokončení prací na I.etapě  nebyly uhrazeny žádné finanční prostředky,

- P. Poláček provedl kontrolu dokumentace na přípojky II.etapy, s tím, že nedostatky byly pouze z části odstraněny a předpokládá se, že dokumentace pro stavební povolení bude projektantkou předána do konce roku 2004. Následně p.Poláček zajistí předání dokumentace na stavební odbor městského úřadu v Kladně k žádosti o stavební povolení,

- Dodnes ze strany sdružení občanů nebyla žádná odezva ani protinávrh na pronájem obecního rybníka,

- P. Řečínský předal 4.prosince 2004 agendu hospodaření s tříděným i komunálním odpadem p. Kozlovi a písemně o tom informoval starostu p.Horáka,

- Obec uhradila daňový doklad na stromky a kolíky podél nové euro cesty,

- P.Poláček na svých pozemcích zajistil propojení cyklostezky vedoucí od koupaliště z obce Středokluky na místní komunikace v obci Běloky. Kontrolu provedení prací provede starosta p.Horák za účasti p.Poláčka v sobotu 25.prosince 2004,

- P.Horák nezajistil dokončení pouličního osvětlení komunikace uvedené v bodě 6)  tohoto zápisu a to na katastrálním území obce Běloky. Důvodem jsou nepříznivé klimatické podmínky a nutnost před zahájením těchto prací provést kolaudaci cesty obcí Středokluky.

Zasedání obecního zastupitelstva dne 21.prosince 2004:

  - Starosta obce informovali o počtu školáků za které bude nutno uhradit obci Středokluky školné. Celkem se jedná o sedm školáků za které bude nutno uhradit v souladu se zákony ČR částku 30 780Kč. Náklady na jednoho školáka ve škole ve Středoklukách činí  4 400Kč.

Pražské školy navštěvuje celkem pět žáků. Vzhledem k tomu, že se předpokládá uhrazení podstatně vyšší částky, která může být nad rámec současné platební možnosti obce Běloky bude způsob úhrady řešen na příštím zastupitelstvu.

  - Bylo dohodnuto, že p.Kozel připraví podklady ohledně poplatků za odvoz komunálního a tříděného  odpadu na rok 2005,

  - Starosta obce p.Horák informoval, že kolaudace II.etapy tlakové kanalizace je  firmou Kožený s.r.o. svolána na 20.ledna 2005,

  - Byl řešen problém odvozu kejdy po obecních cestách obce Běloky na katastrální pozemky nacházející se v naší obci p.Šípkem z obce Makotřasy. P. starosta seznámil přítomné s dopisem na obecní úřad Makotřasy a s výsledky jednání se starostou této obce. Závěrem bylo dohodnuto, že pan Kozel ještě zajistí jednání s p.Šípkem za účasti starosty p.Horáka, aby došlo k definitivnímu vyřešení tohoto problému a nemohly vzniknout ekologické škody na katastrálním území obce Běloky.

  - Další jednání obecního zastupitelstva se uskuteční v úterý dne 18.ledna 2005 od 19.hodin na obecním úřadu Běloky.

Kontroloval:                          		                           Zapsal:

František Horák - starosta                                        Řečínský